| ID Riesgo | WBS | Rango | Fecha Encontrado | Asignación | Descripción | Estrategia | Estatus | Fecha Cierre |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Todas | 4 | 27/09/21 | Equipo | Tener retroalimentación tardía por parte de algún professor para nuestro plan de trabajo Impacto: El equipo no puede avanzar en cuanto a las actividades por el plan de trabajo Probabiidad: 80% | Estar al pendiente de la respuesta del professor para poder seguir hacienda las actividades propuestas en el Proyecto. | Se identificó riesgo: 27/09/21 | 30/09/21 |
| 2 | Diseño de MockUp | 3 | 10/09/21 | Equipo | Hacer cambios en la implementación del MockUp a Xcode por medio de la retroalimentación del socio formador Impacto: El equipo tendrá que requerir más horas de trabajo para los cambios dados por el socio formador Probabilidad: 90% | Hacer los cambios cuando se este implementando el MockUp en Xcode. | Se identificó riesgo: 10/09/21 | 24/09/21 |
| 3 | Todas | 4 | 30/08/21 | Líder | Alguno de los integrantes del equipo pudiese tener alguna enfermedad que retrasé el tiempo de sus actividades actuales para entregar. Impacto: El equipo no puede tener el control de cada actividad de los integrantes Probabilidad: 50% | En cuanto suceda algún percance de enfermedad en algún integrante avisar a los otros para que puedan tener una organización con las actividades restantes. | Se identificó riesgo: 30/08/21 | 21/09/21 |
| 4 | Todas | 4 | 30/08/21 | Equipo | Alguno de los profesores no tiene disponibilidad para ofrecer asesorías o responder preguntas acerca del proyecto. Impacto: El equipo deberá tener alternativas para tener una retroalimentación de las actividades 5Probabilidad: 25% | Al momento de no poder recibir asesorías, el equipo tendrá que revisar los materiales de las clases e información extra para corroborar con las dudas existentes. | Se identificó riesgo: 30/08/21 | 21/09/21 |
| 5 | Todas | 4 | 30/08/21 | Equipo | El Socio formador no tiene disponibilidad para ofrecer información o responder preguntas acerca del proyecto. Impacto: El equipo deberá tener alternativas para obtener información de las necesidades del proyecto Probabilidad: 25% | Al momento de no poder obtener información, el equipo tendrá que revisar los materiales de las clases e información extra para corroborar con las dudas existentes. | Se identificó riesgo: 30/08/21 | 21/09/21 |
| 6 | Seguridad | 3 | 30/08/21 | Equipo | La base de datos deberá tener un respaldo de la información que se tiene por si fuera a ser hackeado, eliminada o pérdida. Impacto: La información que se tiene no podrá ser salvada sino se tiene un respaldo Probabilidad: 50% | Tener un respaldo de las base de datos en algún servidor en la nube | Se identificó riesgo: 30/08/21 | 21/09/21 |
| 7 | MockUp | 3 | 27/08/21 | Equipo | La aplicación móvil debe de tener un aspecto de aplicación en iOS y no de una interfaz como página web para el usuario Impacto: Para el usuario le será aburrido y desagradable que tenga aspectos como scroll entre los distintos módulos en la aplicación Probabilidad: 30% | Evitar que aplicación móvil tenga aspecto de página web al hacer que el usuario tenga que hacer scroll down para navegar | Se identificó riesgo: 27/08/21 | 21/09/21 |
| 8 | MockUp | 3 | 27/08/21 | Equipo | La aplicación móvil no debe de tener navegación sobre navegación al momento de ser usada por el usuario ya que, le provocará confusión al navegar en ella. Impacto: Los usuarios tendrán confusión al momento de navegar en la aplicación Probabilidad: 30% | Evitar que la aplicación móvil tenga que tener navegación cobre navegación entre los distintos módulos | Se identificó riesgo: 27/08/21 | 21/09/21 |
| 9 | 1.3.1 | 1 | 8/08/21 | MS | Se puede retrasar la disponibilidad del ambiente de desarrollo, dado que el tiempo de entrega del presupuesto para pagar el servicio es de 1 mes una vez solicitado. Impacto: El equipo de trabajo no puede empezar a utilizar el ambiente de desarrollo Probabilidad: 50% | Solicitar el presupuesto en los primeros días del proyecto. | Se identificó riesgo: 8/08/21 |  |

Descripción de los campos:

Id Riesgo Id: Identificador único

WBS: Numero de actividad en el plan de trabajo o WBS relacionada con este riesgo

Rango: Que tan importante es el riesgo con respecto a otros? Prioricelos del 1 al 5 donde 1 = el más importante.

Fecha Encontrado:  Fecha en que se identificó el riesgo. dd/mm/yy

Asignado a: Persona asignada para gestionar el riesgo

Descripción: Descripción alto nivel del evento del riesgo, impacto y probabilidad.

Estrategia: Que se puede hacer para reducir la probabilidad, impacto o ambos?.

Estatus: Registro en orden de cambios a los riesgos en curso, Más reciente al más antiguo. Formato: dd/mm/yy – acción/actualización

Fecha de cierre: Cuando la probabilidad del riesgo se vuelve cero.